**Formato Sprint: 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **V001** | ***Como un visitante, quiero ver la página de inicio atractiva.*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la página | 2 puntos | Diseñador | En proceso | 2 días | 50% | 50% | - | - | - | 100% |
| Seleccionar imágenes | 1 punto | Diseñador | En proceso | 0.5 días | 100% |  | - | - | - | 100% |
| Crear estructura HTML | 3 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Estilos CSS básicos | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Integrar imágenes | 0.5 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Revisión de detalles | 0.5 puntos | Tester | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| **V002** | ***Como un visitante, quiero ver información de contacto en el pie de página.*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la sección de contacto | 1 punto | Diseñador | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Agregar información de contacto | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Estilizar la sección de contacto | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Ajustes de responsividad | 0.5 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.25 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de visualización | 0.5 puntos | Tester | No iniciado | 0.25 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **Total** | **13** |  |  | **10.5** |  |  |  |  |  | **18.2%** |

**Formato Sprint: 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **US001** | ***Como un usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta.*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz de inicio de sesión | 2 puntos | Diseñador | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear formulario de inicio de sesión | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Configuración de rutas y controladores | 1 punto | Desarrollador Backend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Validación de datos de inicio de sesión | 1.5 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Integración con base de datos de usuarios | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de autenticación | 2.5 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Estilizar mensajes de error/success | 0.5 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de funcionamiento y seguridad | 2 puntos | Tester | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **A001** | ***Como un administrador, quiero tener un panel para gestionar usuarios.*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz de gestión de usuarios | 3 puntos | Diseñador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear listado de usuarios | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar paginación en la lista | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear formulario de edición de usuario | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Conectar interfaz con el backend | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de edición en el backend | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Agregar opción de eliminación de usuario | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de eliminación en el backend | 1 punto | Desarrollador Backend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Estilizar mensajes de éxito/error | 0.5 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 0.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de funcionamiento | 2 puntos | QA | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **Total** | **29** |  |  | **23** |  |  |  |  |  | **0.0%** |

**Formato Sprint: 03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **US002** | ***Como un usuario, quiero seleccionar los periodos (fechas) y zonas policiales de representación de la información*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz de filtros | 3 puntos | Diseñador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar selector de fechas | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar selector de zonas geográficas | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Configurar comunicación con el backend | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de filtrado en el backend | 3 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Almacenar configuraciones de usuario | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Realizar pruebas de integración | 2.5 puntos | Tester | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **A002** | ***Como un administrador, quiero gestionar los permisos de usuario y personalizar los filtros que usarán los mismos de acuerdo a su nivel de acceso*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la interfaz de gestión de permisos | 3 puntos | Diseñador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear tabla de usuarios y permisos | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Agregar botones de edición de permisos | 1 punto | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de edición de permisos | 3 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Conectar interfaz con el backend | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de funcionamiento | 2.5 puntos | Tester | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **Total** | **30** |  |  | **21** |  |  |  |  |  | **0.0%** |

**Formato Sprint: 04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **US003** | ***Como un usuario, quiero ver el dashboard actualizado con sus gadgets, gráficas, mapas y tablas.*** | | | | | | | | | |
| Diseño de la estructura del dashboard | 3 puntos | Diseñador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar gadgets en el dashboard | 4 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 3 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear gráficas dinámicas | 4 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 3 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar mapa interactivo | 3 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Crear tablas de datos | 2 puntos | Desarrollador Frontend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Conectar gadgets a datos reales | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Implementar lógica de gráficas | 3 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Integrar datos en el mapa | 2 puntos | Desarrollador Backend | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de funcionamiento y diseño | 3 puntos | Tester | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| **Total** | **26** |  |  | **18.5** |  |  |  |  |  | **0.0%** |

**Formato Sprint: 05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** | **Revisión del Sprint** |
| **D001** | ***Como un desarrollador, quiero probar los niveles de seguridad del sistema*** | | | | | | | | | |
| Identificar puntos de entrada | 2 puntos | Desarrollador | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Analizar vulnerabilidades conocidas | 3 puntos | Desarrollador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Realizar pruebas de inyección SQL | 4 puntos | Desarrollador | No iniciado | 3 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Ejecutar escaneo de seguridad automatizado | 2 puntos | Desarrollador | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Probar la autenticación y autorización | 3 puntos | Desarrollador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Analizar los registros de seguridad | 2.5 puntos | Desarrollador | No iniciado | 2 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Evaluar la gestión de sesiones | 2 puntos | Desarrollador | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Realizar pruebas de denegación de servicio | 3.5 puntos | Desarrollador | No iniciado | 2.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Pruebas de seguridad manual | 4 puntos | Desarrollador | No iniciado | 3 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Documentar resultados y recomendaciones | 2 puntos | Desarrollador | No iniciado | 1.5 días | - | - | - | - | - | 0% |
| Revisión y ajustes finales | 1 punto | Desarrollador | No iniciado | 1 día | - | - | - | - | - | 0% |
| **Total** | **29** |  |  | **21.5** |  |  |  |  |  | **0.0%** |

**Referencias:**

* BiblioGETAFE. (22/08/2013). *¿Qué son los filtros de búsqueda? I* – BiblioGETAFE. Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://bibliogetafe.com/2013/08/22/que-son-los-filtros-de-busqueda/>
* Google Support. (n.d.). *Filtrar resultados de búsqueda - Ordenador* - Ayuda de Búsqueda de Google. Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://support.google.com/websearch/answer/142143?hl=es&co=GENIE.Platform%3DDesktop>
* Microsoft Learn. (08/08/2023). *Conexión a una instancia de SQL Server y realización de consultas con SQL Server Management Studio (SSMS)* - SQL Server Management Studio (SSMS). Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/quickstarts/ssms-connect-query-sql-server?view=sql-server-ver16>
* SQL Shack. (n.d.). *Cómo conectarse a un SQL Server remoto*. Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://www.sqlshack.com/es/como-conectarse-a-un-sql-server-remoto/>
* MDN Web Docs. (n.d.). *Seguridad de Sitios Web - Aprende desarrollo web* | MDN. Mozilla. Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://developer.mozilla.org/es/docs/learn/server-side/first_steps/website_security>
* Galicia, F. P. L. (23/03/2023). *¿Qué es seguridad web? 8 pasos para tener un sitio web seguro*. GoDaddy Blog. Visitado el 30 de Agosto, 2023, recuperado de: <https://mx.godaddy.com/blog/que-es-seguridad-en-la-web-manual-basico/>