**Formato para el backlog**

**Product backlog: Compstat 1.0**

**Elaborado por: Escoto Escoto César Alejandro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| V001 | Como un visitante, quiero ver la página de inicio atractiva. | Página de Inicio | En proceso | 8 días | Sprint 1 | Media | - |
| V002 | Como un visitante, quiero ver información de contacto en el pie de página. | Información de Contacto | En proceso | 2 1/2 días | Sprint 1 | Media | - |
| US001 | Como un usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta. | Inicio de Sesión | No iniciado | 10 días | Sprint 2 | Alta | Requiere integración con backend. |
| A001 | Como un administrador, quiero tener un panel para gestionar usuarios. | Gestión de Usuarios | No iniciado | 13 días | Sprint 2 | Alta | Requiere autenticación de administrador. |
| US002 | Como un usuario, quiero seleccionar los periodos (fechas) y zonas policiales de representación de la información | Implementación de filtros usuario | No iniciado | 11 1/2 días | Sprint 3 | Alta | Requiere integración con backend para la generación de consultas y muestra de resultados. |
| A002 | Como un administrador, quiero gestionar los permisos de usuario y personalizar los filtros que usarán los mismos de acuerdo a su nivel de acceso | Administrar los permisos de usuario de acuerdo a su nivel de acceso | No iniciado | 9 1/2 días | Sprint 3 | Alta | Requiere integración con backend para la generación de consultas y muestra de resultados. |
| US003 | Como un usuario, quiero ver el dashboard actualizado con sus gadgets, gráficas, mapas y tablas. | Generación de los gadgets, gráficas, mapas y tablas. | No iniciado | 18 1/2 días | Sprint 4 | Alta | Requiere integración con backend, plug-ins y librerías de uso libre para representar datos estadísticos y espaciales |
| D001 | Como un desarrollador, quiero probar los niveles de seguridad del sistema | Seguridad del sistema | No iniciado | 21 1/2 días | Sprint 5 | Alta | Requiere integración con backend, especialistas en ciber seguridad. |